办公大楼装修合同

甲方：

统一社会信用代码：

住所：

联系方式：

乙方：

统一社会信用代码：

住所：

联系方式：

鉴于

- 甲方为安徽科达洁能股份有限公司，拟对其位于安徽省马鞍山市[               ] 办公楼进行装饰改造及外墙翻新项目。该工程名称为：安徽科达洁能辅助办公楼装饰改造及外墙翻新项目，工程结构类型为钢筋混凝土框架结构，室内装饰面积为 4406㎡、外墙面积（含屋面）为 4186㎡。

- 甲方就上述项目进行招标，本次招标范围涵盖办公楼（不含展厅）的内部装饰工程，包含旧装饰拆除、楼地面块料面层、墙面装饰、天棚装饰、石膏板隔墙、卫浴安装、消防改造、强电照明、外立面装饰、屋面（防水隔热）改造及楼面玻璃栏杆等装饰工程。乙方参与投标并中标，双方达成合作意向。

- 双方明确施工界面划分标准，场地以招标时现状移交，乙方进行投标则视为已对场地现状进行了全面的了解并接受，所有相关的费用已包含在投标报价中，乙方不得在进场后以任何场地原因为由申请增加费用及延长工期。

- 双方基于上述背景和目的，为明确各自权利义务，确保本项目按照发包人确认的装饰施工图纸及国家规程要求，完成全部图纸范围内的供应、运输、安装、检验试验、验收和保修等各项工作，经友好协商，签订本合同。

- 工程内容及范围

- 本工程具体涵盖办公楼（不含展厅）的内部装饰工程，包含但不限于以下各项内容：

- 旧装饰拆除：包括对办公楼原有旧装饰部分进行安全、有序地拆除，并将拆除产生的废弃物清理出场（运输至当地政府部门指定合法合规的垃圾掩埋、填埋场地）。

- 楼地面块料面层：包括地面基层处理、铺设各类块料面层材料，如瓷砖、大理石等，确保地面平整、牢固、美观。

- 墙面装饰：涵盖墙面基层处理、墙面涂料粉刷、壁纸粘贴、墙面软包等装饰工作，保证墙面色泽均匀、无裂缝、无起皮等现象。

- 天棚装饰：包括天棚龙骨安装、吊顶材料铺设，如石膏板吊顶、铝扣板吊顶等，确保天棚造型符合设计要求，结构稳固。

- 石膏板隔墙：进行石膏板隔墙的制作与安装，保证隔墙的垂直度、平整度符合标准，分隔空间合理。

- 卫浴安装：包括卫生间洁具的采购、运输与安装，如马桶、洗手盆、淋浴喷头等，确保卫浴设施正常使用，无漏水、堵塞等问题。

- 消防改造：按照国家消防规范和发包人要求，对办公楼消防系统进行改造，包括消防管道铺设、消防设备安装、消防系统调试并直至相关政府监管部门验收合格等，确保消防系统安全可靠。

- 强电照明：进行强电线路铺设、配电箱安装、灯具采购与安装等工作，保证照明系统正常运行，满足办公区域的照明需求。

- 外立面装饰：包括外墙涂料粉刷、幕墙安装、门窗更换等外立面装饰工作，提升办公楼的外观形象。

- 屋面（防水隔热）改造：对屋面进行防水处理、隔热材料铺设等改造工作，防止屋面漏水，降低室内温度。

- 楼面玻璃栏杆：进行楼面玻璃栏杆的制作与安装，确保栏杆的安全性和美观性，符合相关安全标准。

- 其他详见（包含但不限于）本合同附件1《工程施工图纸清单》本合同附件2《工程量清单》。

- 乙方负责向甲方提供符合本合同约定、国家及行业标准、甲方要求的过程资料、竣工图纸、竣工验收资料四套（包括签字盖章、装订成册、电子版等）前述要求同时存在的按照最高标准执行；

- 施工现场安全管理；

- 施工垃圾、场地清理按甲方要求倒运处理；

- 承包人需按照发包人书面确认的装饰施工图纸及国家规程要求，完成全部图纸范围内的供应、运输、安装与施工、检验试验、验收和保修等各项工作。

- 如果有任何工作、服务或施工未在本合同的标准规范、图纸、附件或其他任何文件中明确提及，但却是成功执行本合同和建设项目所需要，此工作、服务或施工应被视为包括在本合同项下乙方的工作范围内。

- 场地交付

- 本项目场地以招标时的现状移交给乙方。乙方参与投标的行为即视为其已对场地现状进行了全面、充分地了解，并自愿接受该场地现状。所有因场地现状可能产生的相关费用，均已包含在乙方的投标报价中。

- 乙方进场后，不得以任何场地原因为由，向甲方申请增加费用或延长工期。若乙方违反本约定，擅自提出增加费用或延长工期的申请，甲方有权不予认可，且乙方需自行承担由此可能导致的一切损失和责任。

- 自场地移交之日起，乙方应负责对场地进行妥善管理和保护。若因乙方原因造成场地损坏或出现其他问题，乙方应承担修复责任，并承担相应的费用。

- 工期：

- 工期确定与调整

- 开工日期：以甲方发出的书面开工通知中载明的日期为准。

- 竣工日期：    年    月    日（暂定，最终以本条第1.4款确定为准）。

- 合同工期总日历天数：[   ]天（本合同约定的工期为绝对不变的固定工期，自约定开工日起至竣工日止，不因任何节假日、气候因素、市场环境变化或除甲方自身书面确认同意外的其他任何原因而顺延）乙方作为承包方，已充分认知并承诺将自行承担并化解一切可能阻碍工期的内外部风险，确保项目按期完工。如乙方未能按本合同约定的绝对工期完成工程，则视为根本性违约。在此情况下，乙方除应按日支付逾期违约金外，还须独立承担由此给甲方造成的一切经济损失及间接损失（包括但不限于甲方另行租赁办公楼的费用、搬家费用、运输费用）且甲方有权单方解除合同并要求乙方承担全部赔偿责任。

- 竣工日期确定

建设（装修）工程经乙方书面申请后，甲方组织（甲方、设计、施工）竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为最终竣工日期。若工程分期、分项或需分段验收的，以最后一部分通过验收之日为整体工程的竣工日期。

（三）工期保证

- 乙方施工进度必须符合甲方书面确认的总体施工进度计划及各类节点计划的要求。除因甲方书面指令变更或甲方书面确认的其他施工单位交叉施工直接导致乙方无法作业外，乙方不得以任何理由（包括但不限于无法如期完成进度、施工时间限制、材料供应等）要求调整工期或提出任何额外费用、补偿要求。

- 乙方承诺已充分考虑项目所在地关于交通、环保、噪声等一切可能限制施工时间的法规政策，并已将相关因素纳入施工方案。乙方不得以此类规定为由要求顺延工期或免除工期延误责任。

- 工期顺延

- 本合同约定的工期已包含乙方对施工中可能出现的各类困难、风险的充分预估，除以下约定情形外，工期一律不予顺延。

- 仅在同时满足以下条件时，乙方可申请工期顺延：

（a）发生下述第（四）款所列情形；

（b）该情形对关键路径上的施工活动造成了实质性的、不可避免的阻碍；

（c）乙方在事件发生后3日内向甲方提交书面工期顺延申请报告，并附上详细证据及需顺延天数的计算依据；

（d）经甲方审核后，甲方就此发出书面同意顺延的签证。

甲方书面并加盖公章的签证是工期得以顺延的唯一依据，逾期提交或材料不全、不符合约定视为乙方放弃申请，工期不予顺延。

- 可顺延工期的事件仅限于：

- 战争、动乱、地震、特大暴雨等不可抗力事件（以政府有关部门发布的通知为准）；

- 因甲方书面指令的且非由乙方责任造成的与其他单位的交叉施工，导致乙方关键线路工作连续停工超过36小时；

- 甲方提供的图纸存在重大且严重错误，且乙方按正常审图程序无法发现，导致工程返工或无法施工（但乙方在收到图纸后7日内未提出书面异议的 视为图纸无误）；

- 甲方书面正式确认的设计变更，且该变更导致关键路径工作量实质性增加（一周内非乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过12小时的情形，已包含在乙方风险预估内，不构成工期顺延理由）。

- 施工组织与保障

乙方应在合同签订后5日内，向甲方提交详尽的、经技术负责人签章的施工组织设计（包含进度计划、劳动力计划、材料计划及赶工措施）。该计划须确保即使在非理想施工条件下（如间歇性施工、夜间施工限制等）仍能满足合同工期。该计划经甲方书面批准后严格执行，未经甲方书面同意，不得擅自调整。

- 工程质量与保修

- 承包人应严格按照发包人确认的装饰施工图纸及国家现行的相关规程、规范和标准要求进行施工，确保工程质量达到合格标准。若国家或地方有更严格的质量标准，以更严格的标准为准。

- 本工程的质量标准应符合以下要求：

- 旧装饰拆除应彻底，拆除过程中不得对建筑物结构造成损坏，废弃物清理应符合环保要求。

- 楼地面块料面层应平整、牢固，块料之间的接缝应均匀一致、高低偏差不超过[ 0.5 ]毫米，平整度每2米高低偏差不超过2毫米，表面色泽应均匀一致，无裂缝、缺棱掉角等缺陷。

- 墙面装饰应色泽均匀，无流坠、疙瘩、透底等现象，壁纸粘贴应牢固，拼接处严密，无空鼓、翘边等问题；墙面软包应平整、饱满，边角方正。

- 天棚装饰的龙骨安装应牢固，间距符合设计要求，吊顶材料的安装应平整、严密，表面无变形、裂缝等情况，造型应符合设计图纸要求。

- 石膏板隔墙的垂直度偏差不超过[ 2 ]毫米，平整度偏差不超过[ 2 ]毫米，拼接处应严密，表面应平整、光滑。

- 卫浴安装的洁具应安装牢固，位置准确，排水通畅，无漏水现象，各连接部位密封良好。

- 消防改造应符合国家消防规范和发包人要求，消防管道的材质、管径、连接方式等应符合设计要求，消防设备应能正常运行，消防系统调试合格。

- 强电照明的线路铺设应规范，配电箱的安装应牢固、整齐，电器元件性能良好，灯具的安装位置应符合设计要求，照明效果应满足办公区域的使用需求。

- 外立面装饰的外墙涂料应色泽均匀，无起皮、剥落等现象；幕墙安装应牢固，密封胶条密封良好，门窗的开启应灵活，关闭严密，无渗漏现象。

- 屋面（防水隔热）改造应确保屋面无渗漏，隔热材料的铺设应平整、严密，厚度符合设计要求。

- 楼面玻璃栏杆的制作与安装应符合相关安全标准，栏杆的高度、间距等应符合设计要求，玻璃应无裂缝、划痕等缺陷，安装牢固。

- 其余参照国家或行业标准、规范（前述标准同时存在的，以最高标准执行）

- 工程质量保修：承包人应按照国家有关规定和合同约定，对工程提供质量保修服务。保修期限自工程竣工验收合格之日起计算，具体保修期限如下：

- 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为[5 ]年。

- 电气管线、给排水管道、设备安装工程为[ 2]年。

- 装修工程为[ 2]年。

- 其他项目的保修期限按照国家相关规定或双方其他约定执行。

- 在保修期限内，若工程出现质量问题，承包人应在接到发包人通知后的[8]小时内到达现场进行维修。若承包人未按时到达现场，发包人有权自行或委托第三方进行维修，维修费用由承包人承担。因承包人维修不及时或维修质量不合格导致发包人或第三方遭受损失的，承包人应承担相应的赔偿责任。

- 在质量保修期内为保证甲方正常使用，乙方承诺无论是否为工程质量问题或质保范围，乙方均在接到书面通知后8小时无条件按时到达现场处置（维修或更换）处置完毕后双方对是否为乙方工程质量问题有争议的按照本合同约定争议解决方式处置，费用由责任方出，双方均有过错的按照过错大小按比例承担（但甲方承担比例不超过费用的30%）

- 工程价款、结算及支付方式

- 工程价款：以下标段或分项工程按照固定综合单价及乙方实际完成的工程量按实结算：具体结算时，乙方须按照本合同约定提交结算资料。

| 标段号或分项工程名称 | 材料总价 （13%税额）元 | 安装总价 （9%税额）元 | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 标段1：******* | 0 |  | 实际完成的工程✖清单单价 |
| 标段2：******* | 0 |  |  |
| 含税暂估价合计： |  |  |  |

本工程的综合单价（详见附件[X]工程量清单）包括但不限于：深化设计费及图签费、深化设计产生的造价变更等风险、安全文明施工措施、材料费及加工制作费、包装费、运输费、临建费、施工设备费、工具费、办公及生活水电费（施工现场用水电费甲供）、报建、报监、税费、人工、运杂费用、垂直运输费、安装施工费、各项检验费、垃圾清理及外运费、验收费、保洁（含装修完成后深度保洁）、风险费、维保等直至工程竣工验收合格交付使用以及保修期内维保期间的维保费等所有费用、乙方所有雇员的社会保险及公积金费用、乙方所有雇员保险理赔额125万元/人/次的意外伤害保险费用，各类检测（报验）试验费、探伤检验等无损检测费、冬季雨季施工费、防暑降温费、赶工费、成品保护费、垃圾清理费、二次进场费、临建设施费、临建拆除费、原有建筑拆除费、乙方人员食宿费、地方政府收取的场地占用费、组合场地平整硬化围栏搭设费、组合场地的土地使用费、物资设备仓库的搭设费、物资及设备保管费、从甲方一级配电箱到组合场地施工现场的电缆敷设费（含二级、三级配电箱，电缆等全部费用）等完成本工程规定的承包工作直至质保期所需的一切费用。该综合单价是固定不变的，不会因乙方投标时的漏项、计算错误或其他失误而调整，也不会因其他任何方面（包括但不限于材料、人工和机械等的市场涨价及政府的有关调价文件）的差异或变化而调整。

上述综合单价固定是按照招标文件、乙方承诺文件、技术规范、甲方要求、施工及验收规范及图纸（包括后续可能发生的优化设计）的要求，完成本合同约定的全部工程工作内容的“合同综合单价”。

- 工程款支付方式及节点：

- 支付方式：现金电汇或承兑汇票（承兑汇票产生的一切费用均由乙方承担）承包人应在每次申请付款时，向发包人提交符合要求的发票及付款申请资料，否则发包人有权顺延付款时间。

- 工程价款的支付时间节点如下：

- 本工程无预付款。

b.每月20日申报当月已完成且合格的工程量，建设单位收到经过审核无误的请款资料及发票之后，14个工作日内支付当期进度款的75%。

c.装修完成且经竣工验收合格后，14个工作日内支付至签约合同总价（暂估价）的85%。

d.结算款：验收合格后乙方按照本合同约定向甲方提交齐全得结算资料，经双方书面确认结算完成后，甲方付至本工程结算价的97%，同时退还全部履约保证金（无息支付）。

e.工程质量保修期满且经发包人书面确认无质量问题后，发包人应于【30】个工作日内无息支付剩余保修金（若保修期内出现质量问题且承包人未及时修复，发包人有权从保修金中直接扣除维修费用，剩余部分按实际结算返还）

- 若因承包人原因导致工程进度延误或工程质量不符合要求，发包人有权暂停支付工程价款，直至承包人整改完毕并经发包人验收合格为止。因暂停支付工程价款给承包人造成的损失，由承包人自行承担。

- 承包人应按照国家税收法律法规的规定，依法缴纳与本工程相关的税费，并向发包人提供合法有效的完税凭证。

- 乙方逾期提交发票、收据（需要注明项目、支付进度）的甲方有权拒绝或延期支付，且甲方不承担任何违约责任由此造成的损失均由乙方自行承担。

- 安全文明施工保证金：乙方向甲方缴纳合同总额的2%作为安全文明施工保证金，该笔款项已经包含在履约保证金中。在工程完工后，如果乙方没有违约行为，或有部分违约行为但已按相关约定处罚完毕的，乙方向甲方书面提出返还申请，甲方将剩余保证金在支付结算款时，一次性无息返还给乙方。当扣减金额超出履约保证金的金额时，从剩余工程款中进行扣除。

- 如乙方在付款节点前，存在施工质量问题或拖欠农民工工资材料供应商货款的情形，在上述问题未完全解决前，甲方有权暂停支付全部应付工程款（停止付款期限不计算利息）直至上述事项完全解决并扣除甲方由此造成的损失后20个工作日开始恢复支付。

- 考虑到工程行业目前的困境，支付工程款的实际情况，乙方同意给予甲方付款宽限期20个工作日（宽限期内乙方不要求工期顺延及利息，前述风险乙方在投标时均予以考虑，该风险费用已经体现在报价当中）。

- 乙方申请支付工程进度款时，应随付款申请单提交《不拖欠工人工资和供应商货款的证明》《农民工工资发放证明》（银行转账记录或农民工本人签收的工资表凭证并在复印件上加盖公章注明原件与复印件一致）若甲方发现乙方拖欠其施工人员报酬，甲方可通知乙方，如果乙方在甲方通知后5个日历天内不予纠正，甲方有权支付该等人员报酬，并从任何一笔对乙方付款中扣除相应金额。

- 双方权利义务

- 发包人权利义务

- 发包人有权对工程的进度、质量、安全等进行全面监督检查，承包人应积极配合，按照发包人的要求提供相关资料和进行整改。

- 发包人有权对承包人的施工方案、施工组织设计等进行审核，提出修改意见，承包人应按照审核意见进行调整。

- 发包人有权要求承包人更换不称职的项目管理人员和施工人员，承包人应在接到通知后的【2】个工作日内完成更换。

- 甲方指定项目负责人（      ）作为执行本合同的甲方代表，甲方代表依据本合同并在其授权范围内履行其职责，代表甲方履行合同。

- 甲方代表无权修改合同，无权免除合同对乙方约定的任何责任与义务，亦无权放弃甲方依据合同或法律应享有的权利，甲方代表未经甲方书面同意（加盖公章）而进行的前述行为无效，乙方对此已明确知晓并理解本条款的含义。

- 以下事项除需甲方代表签字外，同时还需要甲方相关部门审批并用印后方为有效：

所有关于工程价款调整的图纸、会议纪要、工程变更通知，工程量增减或费用增减相关的签证、通知单、补充协议、款项支付相关事宜、分包商及供应商的确定或认可、停工通知，施工组织设计、施工进度计划的审定，工期延长、变更的确认或认可等，均需加盖甲方公章方可发挥效力，未盖甲方公章的任何甲方人员签字、使用除公章外的其他印章（包括但不限于签名章、项目章、合同章等）的文件均不被视为甲方的许可也不得作为结算依据。

- 甲方代表的任何建议、检验、检查、试验、同意、批准或类似行动（包括没有否定）影响到乙方应当承担的责任或与合同目的有偏差时，乙方应当在48小时内书面通知甲方及甲方代表，以使合同得到顺利履行。紧急情况下，乙方对甲方代表要求乙方立即执行的指令虽有异议，但甲方代表决定仍继续执行的，乙方应予执行（但是违反法律法规强制性要求的乙方有权书面说明理由并拒绝执行）。

- 承包人权利义务

- 乙方在工程开工前，负责按合同的规定和要求，提交相关资质、资料，项目管理机构、项目部人员名单、授权委托书及主要从业人员上岗证书，办理完开工手续后方可施工，否则视为乙方违约；乙方保证所有资质满足合同及法律法规要求，并将资质提交甲方备案。

- 乙方项目管理机构人员进场施工后，未经甲方同意不得更换上述人员的任命，否则更换项目经理承担违约金2万元，更换其他管理人员承担违约金1万元。甲方向乙方现场项目部发布的任何书面指令，均应被认为已经发给了乙方，且甲方有权要求乙方更换不称职项目经理及其他管理人员。

- 乙方在开工前做好施工准备工作，组织编制施工组织设计、专项施工方案，并报甲方审定。乙方严格按照施工组织设计进行施工，做好施工现场的安全防护工作，因乙方原因造成的安全事故由乙方承担责任，并承担相应的一切费用。

- 按照甲方施工图纸、技术方案要求做好项目改造施工工作，工程结束后将施工图纸交还甲方，并做好技术保密工作，如泄密或丢失技术资料，则扣减工程款10000元/次或500元/张，造成甲方商业秘密被公开的，乙方还应当赔偿甲方由此造成的损失。

- 乙方负责本合同（含甲供材料）所有设备、零部件、材料到达施工现场后乙方应及时组织人员将货物卸货到甲方指定位置，安排专人按发货单清点、验收、签字并做好看（保）管工作，现场如发生偷盗、遗失现象，责任由乙方自行承担；现场卸车（货）费及货物的转运费由乙方承担。

- 乙方应确保自身施工队伍必须是成建制的。乙方应自行妥善合规地安排自己雇佣的劳务人员，包括他们的住宿、膳食、报酬、保险、交通和各种证件的办理，并负责进行现场安全及甲方和甲方制订的各种规章制度的入场教育。乙方应自费采取适当的措施，保证其雇员与劳务人员食宿等生活设施的安全和卫生条件。

- 乙方的架子工、电工、电焊工、气焊工、管道工、起重工、安全员等特殊工种依据国家法律法规和当地政府相关文件及甲方规定需持证上岗的人员，必须具有符合要求的当地政府颁发的“特殊工种操作证”或换发的“特殊工种临时操作证”，并在相应操作人员进场前报送甲方审核，在施工期间保持这些证书的有效性，未经甲方的项目经理同意，不得随意更换。甲方的施工及质量检查人员每查出一个无证操作人员，违约金人民币2万元并赔偿甲方由此造成的全部损失（包含但不限于：甲方处罚单、政府部门等行政部门罚款、法院或仲裁机构裁定甲方所承担的全部责任、支付的赔偿款等）。

- 乙方应遵守甲方有关工程施工、材料和设备进出场以及材料和设备的现场存放规定方面及乙方施工人员在进入工地、工地保安、出入通行证以及其他有关现场管理的规章制度。若乙方违反甲方的规章、制度，乙方除无条件承担甲方出具的罚款外，甲方将视具体情节对乙方处以每项1万元以下的违约金，并有权从工程款支付中扣除。

- 在合同执行期间，如乙方因违反国家的有关规定和合同有关条款以及甲方依据工程具体情况制订的安全规章制度、安全交底等而导致的任何伤亡事故，乙方应对此承担全部责任及费用。同时，一旦发生任何事故，乙方应立即采取一切合理必要的措施保护现场，防止损失的扩大，并立即向甲方报告事故详情，乙方应履行国家和当地政府规定的有关事故处理程序。否则，由乙方承担一切法律责任。

- 乙方所用劳务队伍必须遵守当地相关部门的规定，若乙方与其劳务队伍因劳务费用发生纠纷，乙方应确保甲方不受任何影响和损失。如因此发生停工、围攻甲方项目部、堵大门、静坐、拉横幅等行为，每发生一次由乙方按照本合同约定承担违约责任，且乙方赔偿甲方一切损失。

- 已完成工程成品保护的特殊要求及费用承担：乙方自行完成工作的部分，在未移交前，保护责任及费用由乙方承担，在保护期间发生的损坏，由乙方自费予以修复，且损失由乙方自负，并对甲方其他分包单位及甲方的成品及半成品负有保护责任，不得进行破坏，如发生破坏损失，由乙方负责赔偿。

- 竣工或解除合同离场前乙方应当依据合同约定及相关法律法规约定向甲方书面移交相应的工程资料，乙方拒绝移交的，甲方有权拒绝支付相应款项，且不承担违约责任。

- 工程竣工验收合格后[15]日内，乙方应向甲方移交完整、规范的竣工资料，包括但不限于：（1）经审核通过的竣工图纸（纸质版四套及电子版）；（2）工程质量评定资料、隐蔽工程验收记录、试验报告；（3）设备及材料的出厂合格证、检验报告；（4）甲方要求的其他相关资料。资料移交需符合国家及行业现行档案管理标准，经甲方书面确认接收。若乙方未按期或未按标准移交资料，每逾期一日，应向甲方支付合同结算总价款[0.01]%的违约金，且甲方有权顺延支付剩余工程款，直至资料符合要求为止。

- 乙方施工过程中和施工结束后若撤离施工人员需征得甲方现场项目经理（负责人）书面同意，否则视为乙方违约。

- 施工现场三通一平所有材料均为乙供，包括但不限于：电缆、一、二、三级配电箱、计量表计等，甲方仅提供电源、水源接点位置。制作场地电源距离约200m以上，安装现场电源距离约200m以上。办公住宿均由乙方自行负责，符合甲方厂内及国家法律法规管理规定。（前述材料费用作为乙方的成本已经分摊在各个子项目单价中，甲方不再另行支付费用）

- 工程验收

工程验收分为中间验收和竣工验收。

- 中间验收：在工程施工过程中，对于隐蔽工程（如基础工程、电气管线敷设、防水工程等）和重要工序（如龙骨安装、基层处理等）承包人应在完成后通知发包人进行验收。发包人应在接到通知后的[2日]内进行验收，验收合格后方可进行下一道工序。若验收不合格，承包人应立即整改，直至验收合格为止，具体验收要求和程序。

- 需要质检的隐蔽工程和中间验收部位的分类、部位、质检内容、质检标准、质检表格和参检方在附件中约定、没有约定的参照国家标准或行业标准。

- 乙方对自检合格的隐蔽工程或中间验收部位，应在隐蔽工程或中间验收前的48小时以书面形式通知甲方和（或）监理人验收。通知应包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。

- 验收合格的双方在验收记录上签字后，方可覆盖、进行紧后作业，编制并提交隐蔽工程竣工资料以及甲方或监理人要求提供的相关资料。

- 经甲方和（或）监理人验收不合格的，乙方需在甲方和（或）监理人限定的时间内修复，重新通知甲方和（或）监理人验收。

- 乙方不能按时参加隐蔽工程或中间验收部位验收的，应在收到验收通知24小时内以书面形式向甲方提出延期要求，延期不能超过48小时。乙方未能按以上时间提出延期验收，又未能参加验收的，甲方可自行组织验收，其验收记录视为已被乙方认可。

- 甲方和（或）监理人、甲方代表在任何时间内，均有权要求对已经验收的隐蔽工程重新检验，乙方应按要求拆除覆盖、剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。

- 乙方未书面通知甲方到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，甲方有权指示乙方剥离或开孔进行重新检验，无论工程隐蔽部位重新检查后质量是否合格，由此增加的费用和（或）工期延误均由乙方承担。

- 竣工验收：工程全部完工后，承包人应向发包人提交竣工验收报告及完整的竣工资料。发包人应在收到报告后的[15日]内组织相关人员进行竣工验收。验收内容包括工程质量、工程内容完成情况、竣工资料完整性等。若工程质量符合合同约定的标准和要求，竣工资料齐全，发包人应签署竣工验收合格文件；若存在质量问题或竣工资料不完整，承包人应在发包人规定的时间内整改完毕，重新申请验收，直至验收合格为止。

- 乙方申请竣工验收条件的约定：

- 乙方合同范围内的全部工程以及有关工作，包括合同要求的试验、试运行以及检验均已完成，并符合合同要求；

- 通常在竣工验收过程中，甲方按初验、复验的程序进行，对初验和复验中提出的问题已经整改完毕并通过甲方签字认可；

- 非乙方合同范围内，但属于整个装修装饰工程验收分项已经完成；

- 乙方完成其合同约定的竣工资料编制、整理、签字和装订工作，并经甲方审核后接收存档（前述竣工资料本合同有明确约定的按照约定执行，没有明确约定的按照国家强制性标准执行，没有强制性标准的按照行业标准执行，标准同时存在的按照最高标准执行）。

- 以上资料缺少任一项，均无法验收，由于乙方未能按时、按照约定提交上述资料导致的验收延误相应责任由乙方自行承担。

乙方未能提交竣工资料导致甲方无法竣工验收及使用办公大楼的损失均由乙方承担

- 不论甲方人员是否参与了工程检验或会签了检验报告，均不能被视为乙方按合同相关规定应承担质量保证责任的解除，也不能免除或减轻乙方对合同工程在现场进行工程检验应负的责任和义务。

- 潜在缺陷：“潜在缺陷”是指由于乙方在材料采购、检验、施工或技术服务上的疏忽而造成的在质保期内不能被发现的设备的缺陷。乙方对纠正潜在缺陷所应负的责任期为三年，自质保期满之日起起算，当发现这类潜在缺陷时，乙方应自发现之日起一周内进行修理或调换完毕，同时应承担给甲方造成的全部损失。如合同工程（货物）存在严重缺陷（如性能达不到要求等），则其自严重缺陷纠正之日起重新计算三年纠正潜在缺陷保证期。在潜在缺陷责任期内，若发现工程存在潜在缺陷，乙方应在接到甲方通知后[5]日内派员到场进行免费修理或更换。乙方未按期派员或维修不符合要求的，甲方有权委托第三方进行维修，维修费用由乙方承担，甲方可从质保金中直接扣除，不足部分乙方应在收到甲方书面通知后[3]日内补足。因潜在缺陷给甲方造成的损失，乙方应承担全额赔偿责任。

- 关于本合同误工费和零星用工计算约定

（一）甲乙双方约定下列情况发生时，双方均不计误工费：

1.因天气、甲方检查及当地政府检查行为等导致的窝工、停工；

2.因甲方供货或甲方其他原因（如支付工程款）造成乙方施工窝工、停工；

3.因甲方原因造成项目中途停工、缓建，甲乙双方各自承担损失；

（二）零星用工计算方式：

1.工程实施过程中所发生的计日工工资，按综合工日300元/工日计取（含税）；

2.采用计日工计价的工作，乙方应提交，加盖甲方公章的书面准许的文件（通知、函件）同时乙方还需提供“工作名称、内容和数量、人员、工种、姓名及耗用工时、材料设备和数量、耗用台时”《考勤表》、施工人员身份证复印件、每日点名照片（能够分辨出人脸、人数）等报表和有关凭证报送甲方审批计日工由乙方汇总后，经甲方审核后列入工程竣工结算清单。

（以上资料缺少任何一项，甲方均有权不予结算，直至乙方补齐上述资料）

- 工程施工材料

- 甲方供应的材料及设备

- 甲方按照本合同附件1和附件2的要求，供应工程所需的材料和设备并符合设计文件规定的技术参数和技术条件、功能要求和使用要求。

- 甲方应负责将所供材料和设备运输到施工现场。

- 甲方在所供材料设备到货前24小时通知乙方，由乙方派人卸货与甲方项目部共同清点后与乙方办理交接，交接后由乙方妥善保管。因乙方原因发生丢失、损坏或挪用，由乙方负责按照甲方采购价加10%管理费赔偿。

- 甲供材料交付给乙方后，乙方对甲供材料先检测，发现设备质量有异议的，及时以书面形式通知甲方，不合格的不得使用，否则，乙方将承担由此带来的相关损失。

- 乙方供应的材料及设备

- 乙方应保证其供应的材料是全新的、未使用过的、采用优质材料和先进工艺生产制造的，并在各方面符合技术协议和施工图纸规定的质量、规格和性能，且须提供出厂证明、产品合格证书及法律法规授权单位出具的质量检验报告，并经甲方书面审批认可后方可使用（但甲方的审批不免除乙方的质量保证责任）。

- 乙方不得擅自使用替代材料（品牌）、设备及不符合合同规定和设计、相关规范要求的材料、设备。

- 乙方所供的材料、设备运至现场后，甲方检验发现与设计标准要求不符时，应不得使用，乙方需负责换货、赔偿或修理，由此引起的所有费用（如检验费用、修理费用、返修的往来费用、保险费、仓储及装卸费用）均由乙方负担。如因材料质量在施工期或保修期出现问题，乙方均应无偿修复，并赔偿由此造成的全部损失。

- 对于乙方所购设备、材料，乙方应自行保管，若发生丢失或损坏，责任自负。

- 若乙方与设备材料供应商发生经济纠纷，则由乙方自行解决，乙方应确保此类纠纷不会给甲方造成任何影响和损失。如发生，则乙方赔偿甲方一切损失。

- 乙方应对其所供材料和设备的质量检查结果和性能结果负责。乙方采购的材料及设备在使用前，乙方应按甲方的要求进行检验或试验，并提供检验报告（需要国家强制性复检的材料需由国家颁发有资质的检验机构进行检验，费用由乙方负责）。

- 对于：1）合同实行分项总价包干的；2）属于乙供材料的（如油漆、保温材料等）；乙方按工程量清单或施工图纸数量已经供货但实际数量不够，出现这种情况时，为满足工程施工需要乙方仍负责自费供货且不得办理工程签证、设计变更和调整合同价格。

- 设备及材料的卸车、保管和倒运，无论甲方还是乙方设备及材料倒运工作由乙方负责组织人员实施，费用由乙方自行承担（乙方在合同价中已经充分考虑，不再另行主张）。

- 竣工结算：

（一）工程竣工结算的条件

- 合同规定的施工内容施工完毕；

- 施工现场清理干净，办理交验手续；

- 领料和废料退库手续办理清楚；

- 退出施工现场的施工人员各种手续清退完毕；

- 经甲方工程管理部门、造价部门审核确认符合项目结算条件。

（二）结算资料及要求

- 乙方需提交《工程结算书》纸质版（签字盖章）及电子版各一份，结算书装订内容及顺序为封面目录、《单项（或分部）工程验收证明书》、编制说明、计费表、分部分项结算书及合同复印件。

- 由甲方（项目专工、项目负责人、设计经理）签字认可的工程量确认单及工程量计算书（注明相应图纸编号）纸质版及电子版各一份；

- 工程竣工资料（含双方确认的工程施工图纸、图纸会审纪要、修改及变更通知书）二套；

- 甲方认可的签证单二套（原件、独立编号装订、符合专用条款规定流程的签证）；

- 隐蔽工程结算时必须提供能体现施工全过程、关键节点及验收情况的全部影像资料（影像资料应包含不可编辑日期时间水印）

- 国家或行业标准要求的其他资料。

- 若乙方未按上述要求报送工程竣工结算资料，则甲方有权拒收结算资料（暂缓结算，等待补齐），由此造成结算工作延误责任概由乙方承担。

（三）工程计量

- 除另有规定外，甲方应该根据合同、双方确认的施工图纸和工程签证单，通过计量来核实工程量，并确定其费用，按照相关约定向乙方支付合同款。乙方应派代表参加计量工作，并应提供计量所需的一切详细资料和必要的人员、设备及有关工程的记录与图纸。

- 如果乙方未派人参加上述计量，视为认可甲方所作的计量。

- 如果乙方对甲方计量存在异议，应在自甲方反馈的结算结果次日起【3】天之内向甲方提出书面异议，甲方收到此异议后组织会同乙方复查。如果乙方不参加复查，视为认可甲方复查结果。

- 计量方法：乙方领用甲方材料和设备时，必须签材料领用单（领用单格式见附件），最终支付计量以施工图纸和工程签证单（合同约定的工程量计算规则）为准，最终支付计量的工程量为结算工程量。当中间计量与最终支付计量前后有矛盾时以最终支付计量为准。

（四）结算价格依据及要求

- 本工程采用清单计价，按实做分项工程子项目及实际发生的工程量按实结算。

- 本工程以施工图纸、设计变更单、工程签证单为依据，计算实际实物量。合同中没有适用或类似于变更工程的价格时按《建设工程工程量清单计价规范》(GB-T50500-2024)、《房屋建筑与装饰工程工程量清单计价规范》(GB-T50854-2024)、《市政工程工程量计算规范》(GB-T50857-2024) 《通用安装工程工程量计算规范》（GB-T50856-2024）、《安徽省建设工程费用定额（2018）》、《安徽省建筑与装饰工程计价表》（2018年）、《安徽省安装工程计价表》（2018年）、马鞍山市工程造价处所发的有关文件等作为造价编制依据，未列项的单价按定额计价后下浮15%结算。”

- 如果合同价款中的某一分项价格（或某一标段）确定为总价包干，则此包干价已经包含了为完成该分项工程（或该标段）的所有费用以及乙方所应预见到的和虽未预见到但属于为完成该分项工程（或该标段）可能产生或需要产生的任何费用，合同价格已充分考虑各种风险、变更、误工等一切因素变化的影响，任何其他费用、成本或任何其他原因均不能改变此合同包干价。（乙方承诺：签署本合同前已详细了解并仔细查阅图纸及技术文件，且到现场实际勘察并与总包单位，甲方单位充分沟通交流，因此总价包干的项目（标段）所指包干价，为绝对闭口价，无论什么情形均不做调整，即使报价清单中有所遗漏，但只要是竣工图纸范围中的工程量均属于包干价范围不作调整）

- 如果合同价款中注明据实结算的分项工程（或标段）结算说明：

- ，

（2）                                               ，

（3）                                               。

- 双方对施工图纸有争议的，乙方应当提供经甲方设计部门、工程管理部门书面共同盖章确认的图纸；乙方提供不能提供的则以甲方提供图纸为准。

- 对本项目而言，如工程量清单中出现工程量计算错误少算、漏项等，不予计算：

- 工程实施过程中所发生的零星用工签证计日工工资，按综合工日300元/工日计取（含税）。

- 本合同各标段清单项的合同单价为包干综合单价（含相应的调试、试验/检测费等），项目建设期间不予调整，综合单价内的乙供材料（含主材、辅材、耗材等）同样不予调整。如有施工图纸外的新材料或新内容（超出合同清单外，则执行双方确认并书面签证的市场采购价（该签证价必须在材料进场前，由乙方书面提出书面申请，经双方了解市场价后共同认定）否则，甲方不予认可。

- 工程实施过程中所发生的新增加的合同外的机具签证台班费：按工程实际开工至主体装修竣工完成时间内安徽省马鞍山市信息价格。若信息价中没有的机具，则执行双方确认并书面签证的实际市场价（该签证价必须在机具进场前，由乙方书面提出，经双方了解市场价后共同认定）否则，甲方不予认可（即不予结算）。

- 凡定额中没有的计价项目（定额子目），如新材料、新工艺、新技术等，乙方须在施工前按照合同约定向甲方提出书面资料，经双方共同定价后实施。否则，甲方有权单方定价，乙方应无条件认可。

- 工程实施过程中，凡项目现场没有发生实质性费用支出的项目，如工程排污费、扬尘治理费、远程监控费等，在分包工程造价中不予计算。

- 承包人承诺不存在虚报超报结算金额，与双方确认工程结算总价（发包人审定）对比，核减额不得高出5%，否则，发包人收取超出部分造价的3％的审计费，并在结算工程总价款中扣除，结算核减额在5%以内（含5%）审计费由发包人承担。
如结算金额超报5%以上，则应扣除审计费=（承包人上报结算金额-双方确认结算金额×105%)×3%。
【示例：某工程双方确认结算金额为1000万，承包人上报结算金额为1200万，则结算金额超报应扣除审计费=（1200-1000×105%）×3%=4.5万】

（产生争议，诉讼或仲裁过程中的司法鉴定同样按照本条款扣减）。

- 施工进度、延误及暂停

- 如乙方工程施工进度不能满足双方约定的要求，甲方有权要求乙方调整进度计划，并采取必要赶工措施进行纠偏，所产生的费用由乙方承担。

- 施工进度计划不符合合同要求或与工程的实际进度不一致的，乙方应及时修订施工进度计划，并附具有关措施和相关资料，报甲方确认。甲方对乙方提交的施工进度计划的确认，不能减轻或免除乙方根据法律规定和合同约定应承担的任何责任或义务。

- 乙方进场后应向甲方项目部提交项目施工人员台账，若出现人员变更，乙方须及时更新项目施工人员台账，并提交甲方项目部。若项目实施过程中，乙方根据工程情况需变动施工人员工种或数量，须提前征得甲方书面同意。未经甲方现场负责人书面同意，乙方不得以任何理由私自停工、减少或撤离施工人员（不可抗力因素除外）。

- 乙方施工力量明显不足（书面催告1次后）又拒不采取措施或在合理期限内拒不改正的，乙方每次承担10000元违约金。

- 乙方施工力量明显不足（书面催告2次后）又拒不采取措施或在合理期限内拒不改正的，无需征得乙方同意，甲方有权单方面自行增加施工力量，所发生的费用由乙方承担。

- 乙方未提交施工进度表交甲方审批的，视为乙方响应甲方单方出具的施工进度表的进度。

- 除合同另有约定外，无论何种原因引起的工期延误，乙方都应自费采取赶工措施。

- 由于工程施工和进度计划安排的需要，在遵守国家法律法规的前提下，乙方在任何节假日期间（尤指春节）工作的劳动力组织应保证满足施工和进度的需要。

- 如因甲方原因（如建设手续不全、项目重大变动、公用资源不到位、拖欠乙方工程款等）导致项目施工不连续、工期不紧迫、施工暂停或较长时间停工，甚至终止。双方按如下约定执行：

（1）甲乙双方根据现场剩余工作内容和成本考虑合理安排施工劳动力和工作内容，同时乙方不计取误工费及损失。

（2）在这期间，如施工恢复正常，乙方应在不超过5个日历日内将人员组织到位，甲方不向乙方支付人员进出场费。

（3）如项目终止或重大变动（以甲方发出通知为准），则乙方在接到甲方通知后7日内向甲方提交项目结算书，双方进入结算程序（双方只结算已经完成且经验收合格的工程量价值），双方各自承担其损失。

（4）停工期间，乙方应留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由乙方承担。

- 设计变更及施工变更

（一）施工过程中如甲方需对原工程设计进行变更，应提前以书面形式向乙方发出通知，乙方按照甲方发出的通知及有关要求进行变更。

（二）施工过程中乙方不得对原工程设计进行擅自变更，但发现不合理、合规、合法的应及时向甲方书面汇报。否则由此导致各方损失，由乙方承担。

（三）乙方在施工过程中提出的合理化建议须经甲方书面回复同意，未经甲方同意擅自更改或换用时，乙方承担由此发生的费用，并赔偿甲方有关损失。

- 禁止分包及转包

- 乙方不得将所承包工程的任何部分以任何形式分包，否则视为乙方违约。

- 乙方承诺本工程不存在挂靠经营或内部承包

- 乙方违反上述条款的应按照合同结算价总额的10%向甲方支付违约金，同时需承担甲方由此造成的全部损失，即使在甲方与乙方签署了《最终结算协议》后发现乙方违反本条款的，也可向乙方追偿上述违约金。

- 保险

- 乙方作为工程施工单位，须为其参与本工程项目施工的所有人员（包括但不限于工人、技术人员、管理人员及临时用工等）购买并维持有效的保险保障，具体险种及要求如下：

- 乙方购买保险的理赔额不得低于125万元/人/次的赔付标准。

- 乙方在购买保险时应以：社会保险、工伤保险为主+商业补充为核心，针对高空作业人员（如脚手架工人、塔吊司机等），除上述险种外；乙方应补充高空作业专项意外险，保额不作限制。

- 乙方应在进场前3个工作日及以上向甲方项目部提交保险单（原件或加盖保险公司公章的复印件）作为入场申请的附件之一若乙方未及时提交相关资料，甲方有权拒绝乙方进场施工。

- 在工程实施过程中，若乙方发生施工人员更换（包括但不限于新增、替换、退场等情形），应在人员变动事实发生之日起[1]日内，为新增或替换人员办理完毕本合同约定的保险并向甲方项目部提交相关资料及保险证明。

- 若乙方未按本合同约定条款购买保险、保额不足、保险期间中断或提交虚假凭证，经甲方核实且乙方不予纠正的甲方有权暂停支付工程款项或拒绝乙方进场，直至解除合同。在此期间若发生施工人员人身伤害、职业病或其他应由保险覆盖的事故，乙方须自行承担全部赔偿责任（包括但不限于医疗费用、伤残/误工费、损失赔偿等）。

- 违约责任

- 甲方违约的按照《中华人民共和国民法典》相关规定承担责任。

- 乙方要保质保量按期完成合同约定的施工任务，未经甲方现场负责人书面同意，乙方不得以任何理由私自停工、减少或撤离施工人员（不可抗力因素除外），否则乙方须向甲方支付合同结算总金额的2%违约金，甲方同时还可以无责解除合同，没收履约保证金并承担因此给甲方造成的实际损失、间接损失、可得利润损失等。

- 工程不符合本合同约定的质量标准和甲方要求，乙方应按合同价款的10%支付违约金，并按甲方要求自费负责采取整改措施，如拒绝采取整改措施或者整改后仍达不到要求，甲方可以解除合同（解除后已经验收合格的部分予以结算，不合格部分不结算）乙方按合同结算总价款的10%支付违约金，赔偿甲方因此造成的包括但不限于业主向甲方索赔、拒绝向甲方支付工程款项、甲方重新组织施工产生的支出等全部直接和间接损失。

- 除非不可抗力或者甲方要求延期外，乙方必须无任何附加条件的在约定工期内完工并交付验收。如乙方未在合同约定的工期内完工并交付验收或者施工进度偏离双方约定的要求，影响甲方的整体移交进度，乙方按照合同价款12%支付违约金和赔偿甲方损失；

- 乙方对本工程实施过程中的安全管理负责、对其雇员在项目实施过程中发生的伤亡事故（含被国家相关部门认定的工伤或视同工伤）、工程实施过程中造成的第三人伤害、财产等损失承担全部赔偿损失责任。若甲方因上述原因被法院、仲裁等司法行政执法机构判决、裁定赔偿的、乙方应按前述法律文书确定由甲方承担的全部款项（含赔偿款、诉讼费、鉴定费等）并在甲方实际支付前述款项后3日内支付给甲方。逾期未支付的自逾期之日起按照年利率4%计算逾期利息，逾期利息计算至实际支付之日起止并承担甲方行使追偿权支付的全部费用（包含但不限于：诉讼费、律师费、鉴定费用等）；

- 乙方未能按照约定履行维护、保养和质保期保修义务，每发生一次按照合同结算总金额的10%向甲方支付违约金，同时甲方可以委托第三方进行维护、保养和修理，产生的费用按照本合同约定标准的1.5倍从质保金和履约保证金中扣除，质保金及履约保证金不足扣除，乙方应在接到甲方书面通知次日起三日内支付给甲方，逾期未支付的自逾期之日起按照年利率24%向甲方支付逾期利息。

- 乙方若因报价过低致使合同履行中要求变更投标承诺和变更投标报价（含单价、合计价和总价）的，按下列规定执行：

（1） 不全面履行合同的，除扣除履约担保金外，还应承担由此造成甲方的全部损失，全部损失包括但不限于直接损失、预期利益、甲方向第三方支付的违约金、赔偿金以及甲方为索赔支出的律师费、诉讼费、鉴定费、交通差旅费等所有费用。

（2） 在合同履行中，乙方无故要求变更报价（含单价、合价和总价）的，甲方不给予调整，可视情况终止合同，由此造成甲方的实际损失（包含但不限于重新招标产生的差价、延误期间办公大楼的租赁费等）由乙方承担赔偿责任。

- 未经甲方书面同意，乙方不得将本合同项下的全部或部分权利、义务转让、质押、让与、分包、委托或以其他任何形式转移给任何第三方（否则除转让行为无效外，还需向甲方支付结算总价的15%违约金）

- 以上违约金经甲方代表签字后，以书面形式通知乙方，乙方如有异议，应于二日内以书面形式提出意见（并附有相应证据材料），逾期或没有相应证据材料的视同乙方认可。若乙方不予支付相应违约金，则甲方有权从支付的工程款中直接扣回。

- 以上违约条款同时存在或冲突的按照最高者执行。

- 解除合同

- 甲方乙方协商一致，可以解除合同。

- 有下列情形之一的，甲方可以无责解除合同：

- 因不可抗力致使合同无法履行；

- 因乙方违约致使合同无法履行（经催告两次仍未改正的视为无法继续履行）；

- 因国家法律法规、政策的调整造成合同无法履行的。

- 乙方违反合同约定进行转包或违法分包、内部承包（包含不具备施工资质的企业和个人挂靠）应向甲方支付合同总价10%的违约金，在甲方指定的期限内未完成整改的，甲方有权解除合同且乙方须承担甲方由此造成的直接损失、间接损失、可得利润、重新招投标的差价；

- 乙方违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的，乙方必须无条件更换，并承担因此产生的一切费用，工期不予顺延；同时，乙方向甲方支付合同总价的10%的违约金；在甲方指定的期限内未完成整改的，甲方有权解除合同；

- 因乙方原因导致工程质量不符合合同要求的，乙方必须无条件整改，直至合格，并承担因此产生的一切费用，工期不予顺延；同时，乙方向甲方支付合同总价10%的违约金；在甲方指定的期限内未完成整改的，甲方有权解除合同；

- 乙方未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的，在甲方指定的期限内未完成整改的，乙方向甲方承担合同总价1%/天的违约金，违约金累计计算，但总额不超过合同总价款的15%。逾期14天未完成整改的，甲方有权解除合同；

- 乙方明确表示或者以其行为表明不履行本合同任何一项义务甲方有权无责解除本合同；因乙方原因导致的单方面解除本合同或擅自暂停施工的，甲方有权拒绝支付后续所有款项，已完工程不予结算，其他按照因乙方违约解除合同执行。

- 乙方未能按照合同约定履行其他义务的，在甲方指定的期限内未完成整改的，乙方自逾期之日起向甲方承担当期进度款总额3%/天的违约金，违约金累计计算，但总额不超过合同总价款的15%，工期不予顺延；逾期整改超过14天的，甲方有权解除合同；

- 乙方没有按照本合同约定给履行本合同的劳务人员、乙方员工购买保险的，除承担全部责任外甲方有权解除合同，同时已经完成的工程量价值总额中应当扣除5%。

- 乙方拖欠农民工工资、供应商材料款的，除承担全部责任外甲方有权解除合同，乙方承担违约金为工程结算总价的5%；

- 乙方员工、农民工、材料供应商，发生围堵甲方或业主方施工现场（办公区、公司所在地）、拉横幅等聚众维权事件且经甲方书面或电话短信通知后乙方未能在1日内及时妥善处理的，除承担全部责任外甲方有权选择解除合同，乙方承担违约金为工程结算总价的30%；甲方不选择解除合同的，乙方应继续履行合同但需要承担甲方及业主方由此造成的全部损失并承担结算总价30%违约金。

- 一方依据约定要求解除合同的，应以书面形式向另一方发出解除合同的通知，通知到达时合同解除。对解除合同有争议的，按照协议书有关争议的约定处理。

- 合同解除后，乙方应按照甲方要求和指示妥善做好已完工程和现场材料、设备的保护和移交工作、完成现场自有机械设备以及人员的清理和撤离。甲方依据本合同约定单方解除合同的，乙方应在收到甲方解除合同通知之日起[7]日内完成以下事项：（1）组织全部施工人员、自有机械设备及临时设施撤离施工现场；（2）向甲方移交已完工程的全部技术资料、施工记录、隐蔽工程影像资料等；（3）清理施工现场，确保场地整洁，无遗留垃圾、材料及设备。若乙方未按期完成上述事项，每逾期一日，应向甲方支付合同暂定总价款[0.5]%的违约金，同时甲方有权自行采取措施，由此产生的费用由乙方承担，并可从应付乙方的任何款项中直接扣除。

- 无论任何原因解除合同的，乙方均应在解除合同的次日与甲方共同对已经完成的工程量予以测量确认，乙方未参加测量确定的，自愿以甲方单方记载的数据作为计算依据；甲方只支付已经完成且验收合格的工程量价款。

- 解除合同后双方均参加工程量测量与确认的，若有一方对测量数据不认可，应当及时书面通知对方，双方共同复验；复验后仍不能达成一致意见的由双方共同按照合同约定的具备资质单位进行复验，费用由责任方承担。

- 因乙方原因导致的合同解除后，已完工程质量合格的，甲方应按本合同约定的固定综合单价的80%向乙方支付工程款；质量不合格的，乙方应负责修复至合格，修复费用由乙方承担，甲方按修复合格部分的固定综合单价的70%支付工程款；（乙方拒绝修复，或修复后仍不合格的，甲方不支付任何工程款）。因乙方违约导致合同解除的，乙方还应赔偿甲方因此遭受的实际损失，损失赔偿额包括但不限于甲方为完成剩余工程而支出的合理费用。

- 合同解除后乙方应当按照合同约定提交已完成工程量的证明材料，乙方未能提交的由此造成的不利后果由乙方自行承担。

- 双方约定的送达地址：

（一）甲方送达地址：另行书面告知；

（二）乙方送达地址：

乙方联系人：     手机：      。

电子邮箱：

邮寄地址：

乙方与甲方均保证本合同双方联系方式是真实有效的，并以该联系方式及地址作为双方书面联系之通讯地址，如有变更，应及时书面通知对方，否则仍视本合同所书之地址作为联系地址。

双方因本合同履行相关的文件、通知等信息，一方向另一方投寄邮件时，自投邮之日起的第5日即视为送达；EMS特快专递自投邮之日起的第3日即视为送达；电子短信（含电子邮箱、手机短信）送达的自短信发送设备显示的成功发送之日起视为送达。

如因合同产生争议提起诉讼的，上述地址亦可作为法院、仲裁机关送达司法文书的送达地址。

- 合同生效及其他

1.本合同生效条件：本合同自双方代表签字、加盖合同专用章或公章之日起生效；

2.本合同一式四份，甲乙双方各执二份；

3.双方均同意若本合同任一条款或多个条款被认定无效的，其余条款均继续有效；

4.本合同所有条款系双方协商一致后确定的，具体协商的体现是乙方在附件的《工程量清单》中的单价中包含了1%—2%的风险费用。

- 争议解决

甲乙双方因履行本合同引起或与本合同有关的任何争议，均同意提交南京仲裁委员会仲裁解决。仲裁时，需适用该会仲裁规则，仲裁语言以中文进行。

仲裁时，需由三名仲裁员组庭审理。其中各自在南京仲裁委员会仲裁员名册中选择一名作为边裁。第三名仲裁员作为首席仲裁员，由在中华人民共和国大陆境内中级人民法院或高级人民法院民事审判庭担任员额法官且从事审判业务满6年以上，能使用中文普通话进行仲裁审理的仲裁员担任。

如南京仲裁委员会名册中无法选出符合本条款约定条件的首席仲裁员，则双方同意由南京仲裁委员会主任/理事长推荐三名仲裁员，双方在推荐的名单中共同选定其中一名。

如果无法共同选定，则可由南京仲裁委员会主任/理事长在推荐名单中指定非各方选择的其中一名仲裁员作为首席仲裁员。仲裁开庭的地点，双方认为必须在南京仲裁委员会住所地。

（本页无正文为签字栏）

甲方（盖章）：

法定代表人/负责人/授权代表（签字）：

日期：

乙方（盖章）：

法定代表人/负责人/授权代表（签字）：

日期：